Experts spécialisés en Études et Conseils Ascenseurs

OFFRE DE SERVICE Mission Bureau d'Études Ascenseurs Maintenance Management 12 ascenseurs

SITE Multisites Centre Hospitalier de Mayotte 97600 Mayotte

| POUR | # Centre hospitalier de Mayotte # Rue de l’hôpital – BP04 97600 Mamoudzou |
| --- | --- |
| REPRÉSENTÉ PAR | M. Philippe LABORDA |
| DOSSIER ÉTABLI PAR | M. Hatem LEMBARKI |
| DATE | 03 juillet 2026 |
| RÉFÉRENCE | LVO-MM-26035 |

Saint Denis, le 03 Juillet 2026

CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE

# Rue de l’hôpital – BP04

97600 Mamoudzou

A l'attention de M. Philippe LABORDA

Réf : LVO-MM - 26035

Objet : Multisites Centre Hospitalier de Mayotte

Mission : Mission Bureau d'Études Ascenseurs 12 Ascenseur

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous communiquer, ci-joint, notre meilleure proposition d'honoraires pour vous conseiller et vous assister en tant que BET Transports mécaniques dans le cadre de ce projet.

LVO-INGENIERIE offre à ses clients une expertise de conseil spécialisée dans le domaine du transport vertical des biens et des personnes. Nos consultants expérimentés sont spécialisés dans les disciplines suivantes :

- Transport vertical

- Transport horizontal

- Analyses de trafic

- Gestion de projets Neufs et Modernisations

- Maintenance Management

L'ensemble des services proposés faisant partie de notre offre sont précisés dans le « Descriptif des services de consultation ». Notre document de synthèse intitulé « Informations aux Clients et Conditions Générales de Ventes » est également joint.

Nous espérons avoir correctement interprété vos instructions et, nous nous réjouissons de cette opportunité de mettre notre expertise à votre service.

Afin de formaliser notre accord, nous vous demanderons de bien vouloir nous retourner un exemplaire de notre ordre de mission signé.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information que vous jugerez nécessaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations.

Hatem LEMBARKI

Fondateur Gérant

# DÉTAILS DE NOTRE OFFRE DE SERVICE

LVO-INGENIERIE convient de fournir ses services d'assistance, d'étude et de conseil pour les équipements de transports mécaniques du CHM situé  97600 Mayotte, comme indiqué ci-après.

Maintenance Management

OBJET DU CONTRAT

LVO-INGENIERIE, par le présent document, accepte de fournir des services de conseil, d’assistance et de suivi dans le cadre du contrat de Maintenance Management dont il est fait mention plus haut, conformément aux informations ci-après stipulant l'étendue des services et les conditions générales de vente (sauf accord écrit contraire) au prix devisé ci-dessous, hors services supplémentaires et taxe sur la valeur ajoutée.

CONTENU DE LA MISSION

Les rôles et responsabilités spécifiques de LVO-INGENIERIE pour cette prestation sont définis ci-dessous.

Un interlocuteur unique vous assistera dans le suivi administratif et technique de vos installations. L’objectif de ce contrat de maintenance management doit permettre de maintenir au niveau contractuel le fonctionnement et la disponibilité de vos ascenseurs et d’améliorer le niveau de sécurité global de ces équipements.

LVO-INGENIERIE fera le nécessaire pour maintenir ou améliorer la relation avec le ou les prestataires ascenseurs.

Les missions suivantes seront réalisées dans le cadre de ce contrat :

Suivi des contrôles techniques annuels

Une fois la visite de contrôle effectuée, LVO-INGENIERIE s’assurera que les rapports sont envoyés dans les meilleurs délais au prestataire pour traitement.

Une copie de ces rapports sera transmise dans le même temps au consultant LVO-INGENIERIE. Ce dernier analysera ces rapports de contrôle et planifiera les essais et vérifications non faites.

Après analyse, LVO-INGENIERIE assurera le suivi des actions à mettre en place par le prestataire pour lever les réserves formulées dans le rapport.

LVO-INGENIERIE validera ou refusera les devis émis par le prestataire couvrant les risques et réserves identifiés.

Support technique

LVO-INGENIERIE assure une Assistance Téléphonique et conseil le gestionnaire en cas de pannes répétitives sur les installations couvertes par notre contrat.

Le consultant prendra contact avec l’ascensoriste pour connaitre les raisons détaillées de ces pannes et les actions mises en place.

Suivi administratif

LVO-INGENIERIE assure la vérification et la validation des factures de maintenance du prestataire, des devis de réparations et des devis pour intervention hors contrat qui lui sont transmises par le signataire de ce contrat.

Après vérification, LVO-INGENIERIE transmet au client les factures pour paiement ou demande d’avoir/annulation auprès du prestataire de maintenance.

Reporting semestriel

Une analyse des rapports de maintenance et des interventions, un suivi des actions spécifiques réalisées, un bilan des levées de réserves du rapport de contrôles est effectué.

Un tableau des pénalités contractuelles est dressé et discuté avec le prestataire de maintenance afin de déterminer si ces pénalités contractuelles seront appliquées.

Le Planning des actions à réaliser est mis à jour pour la prochaine réunion et une planification de réunions intermédiaires est organisée si nécessaire.

Réunions

Une réunion semestrielle en vidéoconférence avec l’entreprise et le client.

Une réunion annuelle en présentiel avec l’entreprise et le client

DELAIS – DUREE DU CONTRAT

Dans le cadre de cette prestation, LVO-INGENIERIE fournira le soutien opérationnel, technique et le suivi de la gestion des équipements de transport vertical situés sur les sites nommés en annexe pour une période de 1 an à partir de la date de signature du contrat, sauf indication du contraire par écrit. A la fin de cette période, le contrat sera renouvelé par tacite reconduction pour une période de 1 an (un An).

# MONTANT DES HONORAIRES

## Tableau de l'Offre

| PRESTATION | MONTANT HT |
| --- | --- |
| MAINTENANCE MANAGEMENT 12 Ascenseurs | 75,00€ HT/Mois/Ascenseur |
| TOTAL / an | 10 800,00 € HT |
| Pour l’exercice 2026, | 6 900,00 € HT |

Coût horaire LVO-INGENIERIE : 175 € HT ¦ Coût Journalier : 1 225 € HT TVA applicable : 8,5 % Offre valable 3 mois — Révisable selon l'indice SYNTEC.

## Échéancier de Facturation

| PHASE | MONTANT HT | FACTURATION — ÉCHÉANCIER |
| --- | --- | --- |
| MAINTENANCE MANAGEMENT 2026 | 6 900,00 € | 50 % a l’envoie du rapport 1er semestre 50 % à l’envoie du rapport 2eme semestre |
| TOTAL | 6 900,00 € |  |

# DÉLAIS ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL

| PRESTATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL |
| --- | --- |
| Rapport semestriel | 15 jours a partir de l’envoie des donnes prestataires |

# ORDRE DE MISSION — SIGNATURES

| LE CLIENT |  | LVO-INGENIERIE |
| --- | --- | --- |
| Accepté par : |  | Accepté par : Mr Hatem LEMBARKI |
| Fonction : |  | Fonction : Fondateur Gérant |
| Date : |  | Date : 03 juillet 2026 |
| Signature & cachet |  | Signature & cachet |

# INFORMATIONS ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

## Introduction

Les mentions « nous » et « le bureau d'études » renvoient à LVO-INGENIERIE, Société à responsabilité limitée sous le numéro 102 486 917 R.C.S. Saint Denis de La Réunion, dont le siège social se trouve au Centre d'affaires CADJEE, 62 Boulevard du Chaudron, 97491 Saint-Denis La Réunion.

## 1. RESPONSABILITÉ CONCERNANT VOS TRAVAUX

Nous vous confirmerons qui sera responsable de vos travaux. Le consultant agissant en votre nom sera certainement secondé par d'autres consultants ou employés facturables du cabinet. Si ces personnes sont amenées à jouer un rôle permanent, nous vous communiquerons leurs coordonnées.

## 2. LA MANIÈRE DONT NOUS EXÉCUTONS VOS INSTRUCTIONS

Le cas échéant, nous conviendrons d'une stratégie concernant vos travaux et nous vous tiendrons au courant de leur évolution, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées le moment voulu. Si vous souhaitez opter pour une solution contraire à notre conseil, nous vous demanderons de confirmer vos instructions par écrit. Nous nous engageons à respecter toute échéance convenue, sauf accord écrit contraire stipulant une heure, une date ou une période de livraison.

## 3. CONCLUSION DU CONTRAT

Nous vous informons que la signature de l'ordre de mission vaut pour acceptation des présentes Conditions Générales. Tout ordre de mission surchargé ou raturé sera considéré comme nul.

## 4. PORTÉE DE NOTRE CONSEIL

4.1 — Notre expertise et notre conseil sont spécialisés et découlent de notre expérience ainsi que des codes, normes, lois applicables dans le territoire concerné. Notre expertise relève du domaine du « transport des personnes et des biens ».

4.2 — Nous fournissons un conseil et préparons des documents en tenant compte des codes, normes et lois en vigueur au moment de la livraison. Ces éléments sont uniquement censés être utilisés en rapport avec le projet spécifique qui nous a été confié.

## 5. HONORAIRES ET FRAIS

Les honoraires sont calculés en grande partie en fonction du temps nécessaire pour réaliser les travaux pendant les heures de bureau habituelles. D'autres facteurs peuvent intervenir, tels que la nécessité d'agir rapidement, la complexité du projet, des déplacements, et le volume de la documentation. Les tarifs horaires sont revalorisés chaque année au 1er janvier.

TVA : Les honoraires et les frais sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur : 8,5 % (ou 2,1 % avec justificatif : immeuble construit depuis plus de 2 ans, en majorité à usage copropriété).

## 6. FACTURES

Nos factures sont envoyées tous les mois, sauf accord contraire. Conformément à la loi N°92-4442 du 31/12/1992, les notes d'honoraires sont payables comptant à réception. Toute facture non réglée dans les 30 jours entraîne des intérêts de 2 % par mois de retard sur le montant dû. Nous nous réservons le droit d'interrompre le travail jusqu'au règlement intégral des factures impayées.

## 7. CONFIDENTIALITÉ

Nous considérerons comme confidentielles toutes les informations que vous nous confiez, ainsi que toutes les informations en rapport avec les projets nous incombant. Nous ne divulguerons pas les informations confidentielles à un tiers, sauf si vous y consentez par écrit au préalable ou si cela est nécessaire dans le cadre de notre prestation de services, ou dans la mesure où la loi l'exige.

## 8. INSTRUCTIONS DU CLIENT

Vous acceptez de veiller à ce que nous ayons connaissance de tous les éléments de votre projet, de nous communiquer vos instructions en temps opportun et de manière précise, de nous informer rapidement de tout changement de situation influant sur votre projet, et de répondre rapidement à nos demandes d'instruction.

Vous convenez que nous n'aurons qu'un seul interlocuteur au sein de votre organisation qui jouera le rôle de point de contact central.

## 9. PROTECTION DES DONNÉES

Nous traiterons les données personnelles que vous nous confiez aux fins suivantes : (i) exécuter le travail conformément à vos instructions, (ii) fournir des instructions aux personnes travaillant pour vous, (iii) respecter nos obligations légales et professionnelles, et (iv) maintenir et utiliser nos bases de données de clients/contacts.

## 10. FICHIERS, DOCUMENTS ET DONNÉES ÉLECTRONIQUES

Nous pourrons conserver des fichiers et autres documents en rapport avec vos projets au format électronique ou en version papier. Nous avons instauré des mesures de sécurité visant à garantir le respect de nos obligations de confidentialité. Vous pouvez nous demander de vous envoyer les fichiers et documents en rapport avec votre projet. Nous nous réservons le droit de conserver des copies pour nos propres archives.

## 11. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

11.1 — Nous conservons les droits d'auteur sur tout document ou autre outil de travail que nous avons préparé pour vous, sauf accord spécifique contraire.

11.2 — Nous vous accordons une licence non exclusive sans droits d'auteur, vous autorisant à utiliser les documents uniquement dans le cadre du projet pour lequel ils ont été élaborés ou produits.

## 12. RESPONSABILITÉ

12.1 — Pendant la période où ce contrat est en vigueur, nous souscrirons une assurance accidents du travail et une assurance de responsabilité civile.

12.2 — La portée de notre travail ne comprendra pas de conseils sur les répercussions commerciales d'un projet, sur des problèmes financiers ou comptables.

12.3 — Notre conseil est spécifique à votre situation. Nous nous dégageons de toute responsabilité vis-à-vis de toute personne à qui notre conseil ne s'adresse pas.

## 13. PROCÉDURE DE PLAINTE

13.1 — Le bureau d'études s'engage à fournir un service de haute qualité. Tous les litiges auxquels le marché pourra donner lieu seront, dans toute la mesure du possible, résolus amiablement, et éventuellement par voie d'arbitrage. Les litiges sont portés devant les tribunaux de Saint Denis La Réunion. Le droit applicable est le droit français.

13.2 — En cas de demande ou de plainte concernant notre service, veuillez contacter sans délai le consultant responsable mentionné dans le contrat.

## 14. RÉSILIATION

14.1 — Vous pouvez résilier vos instructions à n'importe quel moment en nous en informant par écrit. Nous ne cesserons de travailler pour vous que si vous n'avez pas réglé une facture après un mois, si vous ne satisfaites pas à notre demande de régler nos honoraires, ou si nous ne pouvons pas obtenir d'instructions claires de votre part.

14.2 — La résiliation n'altèrera pas notre droit à obtenir le règlement du travail effectué jusqu'à la date de résiliation.

## 15. GÉNÉRALITÉS

15.1 — Les présentes conditions générales, de même que nos services, sont régis par le droit français et vous comme nous sommes irrévocablement assujettis à la compétence des tribunaux français.

15.2 — La mention « vous » ou notre « client » renvoie à nos clients, tels qu'identifiés dans la lettre que nous vous avons adressée ou dans toute autre communication écrite.

15.3 — Si l'une des dispositions des présentes conditions est considérée nulle ou inapplicable, l'intégralité des autres dispositions restera en vigueur et de plein effet.